

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский муниципальный район**

**Администрация Панковского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.02.2020 № 71

п. Панковка

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы» за 2019 год** |  |

В соответствии с постановлением Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», Уставом Панковского городского поселения, Администрация Панковского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: панковка-адм.рф.

Глава Панковского городского поселения Н.Ю. Фёдорова

Приложение

к постановлению от 11.02.2020 №

Утверждаю

Глава Панковского

городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ю. Фёдорова

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы»** (наименование муниципальной программы)

**за 2019 год**

(отчетный период)

**Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета  муниципального района | | | Средства бюджета Панковского городского поселения | | | Внебюджетные   источники | |
| план на  год | профинан- сировано | освоено | план на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | осво-ено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по му-ниципальной  программе,  в том числе: | 11012,87 | 9253,14 | 9253,14 | 0 | 0 | 0 | 1072,00 | 1072,00 | 1072,00 | 0 | 0 | 0 | 9940,87 | 8181,14 | 8181,14 | 0 | 0 |
| Ремонт покрытия участков автомобильных дорог | 9146,01 | 7745,01 | 7745,01 | 0 | 0 | 0 | 1072,00 | 1072,00 | 1072,00 | 0 | 0 | 0 | 8074,01 | 6673,01 | 6673,01 | 0 | 0 |
| Безопасность движения | 90,87 | 24,16 | 24,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,87 | 24,16 | 24,16 | 0 | 0 |
| Содержание и ремонт сети уличного освещения | 1775,99 | 1483,97 | 1483,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775,99 | 1483,97 | 1483,97 | 0 | 0 |

**Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы»** (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы»,  мероприятия: |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт покрытия участков автомобильных дорог | 2017 | Мероприятие выполнено.  Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения протяженностью 1,976 км:  1. ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул. Промышленная (от примыкания к автомобильной дороге федерального значения Р-56 до первого железнодорожного переезда) п. Панковка (2822,60884 тыс. руб. ( в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 1072,00 тыс. руб.);  2. ремонт асфальтобетонного покрытия участка проезда по ул. Заводской (476,60760 тыс. руб.);  3. ремонт асфальтобетонного покрытия участка проезда по ул. Советской (1893,89040 тыс. руб.);  4. ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки (от ж/д переезда до ул. Промышленной д.11 р.п. Панковка (65,07960 тыс. руб.);  5. ремонт асфальтобетонного покрытия участка проезда до ул. Дорожников (216,23880 тыс. руб.);  6. ремонт асфальтобетонного покрытия участка проезда вдоль МКД №6 корпус 1 и МКД №2 корпус 1 по ул. Индустриальной (568,89185 тыс. руб.);  7. ремонт асфальтобетонного покрытия участка проезда от а/д «Панковка-Великий Новгород-Нехино» до 261-ремонтного завода (583,62464 тыс. руб.);  8. ремонт асфальтобетонного покрытия участка проезда по ул. Пионерская возле МКД №4 и №6 (1072,61640 тыс. руб.);  (проверка смет на сумму 45,45 тыс. руб.) |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт сети уличного освещения | 2017 | Мероприятие выполнено.  В рамках заключенного муниципального контракта выполнены работы по содержанию и ремонту сети уличного освещения на территории Панковского городского поселения на сумму 250,00 тыс. руб., выполнено обслуживание 171 светильника, произведена оплата за потребленную электроэнергию на сумму 1207,98 тыс. руб., выполнены работы по замене светильников на сумму 25,99 тыс. руб. |  |
| 1.3. | Безопасность движения | 2017 | Мероприятие выполнено.  Заключен договор на выполнение работ по обслуживанию дорожных знаков на территории п. Панковка, выполнен ремонт дорожных знаков в количестве 1 шт. на общую сумму 4,00 тыс. руб., произведены работы по нанесению дорожной разметки на сумму 20,160 тыс. руб. |  |

**Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы»** (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | план на 2019 год | факт за отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры в Панковском городском поселении, обеспечение более комфортных условий проживания населения Панковского городского поселения, безопасность дорожного движения. |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Панковского городского поселения:  - Протяженность дорог местного значения, охваченных мероприятиями по их содержанию (км)  - Создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, установка и восстановление знаков дорожного движения (шт)  - количество дорог, охваченных паспортизацией и оформлением (шт)  - Содержание и ремонт сети уличного освещения (количество светильников, шт) | 12,6  3  1  171 | 14,7  1  1  171 | 14,7  1  1  171 |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения:  - Протяженность дорог, охваченных ремонтными работами (км) | 0,6 | 0,6 | 1,976 |  |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы»**

В соответствии с пунктами 4 и 5 постановления Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», на основании данных годовой отчетности за 2019 год и отчета о ходе реализации муниципальной программы за 2019 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы» за 2019 год.

Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы» утверждена постановлением Администрации Панковского городского поселения от 22.12.2016 №233. В течение 2019 года Администрацией Панковского городского поселения в муниципальную программу внесено 4 изменения: постановлением от 07.02.2019 №1119, от 21.03.2019 № 1960, от 11.06.2019 № 2106, от 07.10.2019 №2245. Внесение изменений было обусловлено изменением бюджетных ассигнований, выделенных на мероприятия программы, внесением изменений в целевые показатели программы, в разделы и приложения программы.

В 2019 году на территории Панковского городского поселения были реализованы мероприятия по муниципальной программе «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы».

На реализацию данной программы в 2019 году было предусмотрено всего 11012,87 тыс. руб., в том числе:

за счет бюджета Панковского городского поселения 9940,87 тыс. руб.,

из областного бюджета 1072,00 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 9253,14 тыс.руб. или 84,0% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 1759,73 тыс. руб. (в связи со снижением планируемых затрат).

Всего муниципальной программой установлено 5 показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы. Исполнение показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год указано в Таблице 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определялась как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

1. Мероприятия и сама программа в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Панковского городского поселения (интегральная оценка 15 баллов).

2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы и степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы в 2019 году, как и за весь период ее действия выполняются заявленные цели и задачи такие как, обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, проездов, улучшение их технического состояния, организация безопасности дорожного движения с установкой соответствующих знаков и ограждений (интегральная оценка 20 баллов).

3. В 2019 году запланировано 3 мероприятия на сумму 11012,87 тыс. руб., исполнено 3 мероприятия на сумму 9253,14 тыс. руб., что составляет 100 % по количеству и 84,0% по сумме (в связи со снижением планируемых затрат), (интегральная оценка 12,6 баллов).

4. Всего за период действия муниципальной программы (муниципальная программа действует с 2017 года) запланировано 9 мероприятий, 8 из них выполнены полностью, 1 частично, в связи с отменой закупки на проведение реконструкции сети уличного освещения в 2019 году. Процент исполнения составил 88,9%. (интегральная оценка 8,9 балла).

5. Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации (муниципальная программа действует с 2017 года) составил 25843,57 тыс. руб. при плановом объеме в сумме 30032,81 тыс. руб. Процент исполнения составил 86,1% (интегральная оценка 34,4 балла).

Интегральная оценка реализации программы составила 90,9 балла.

Согласно пункту 5 постановления Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации» в зависимости от полученной интегральной оценки программы оцениваются следующим образом:

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

Следовательно, муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы» в 2019 году признается эффективной.

Таблица 1

**О**ценка эффективности

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Вариант оценки | Значение | Вес  показателя | Интегральная  оценка в  баллах  (гр.4 гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально-экономического развития Панковского городского поселения | Соответствует  Не соответствует | 1  0 | 15 | 15 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности(ожидаемых результатов, целевых показателей) | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности (ожидаемых результатов, целевых показателей) | от 0  до 1 | 20 | 20  20 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | Отношение выполненных мероприятий\* программы к общему числу запланированных мероприятий | от 0  до 1 | 15 | 12,6 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | Отношение выполненных мероприятий\* программы к общему числу запланированных мероприятий | от 0  до 1 | 10 | 8,9 |
|  |  |
| 5 | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0  до 1 | 40 | 34,4 |
|  |

Заключение: Интегральная оценка 90,9 балла, муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 –2027 годы» в 2019 году эффективная.